BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CIEL

INFORMATIQUE ET RÉSEAU

E 6-2 – PROJET TECHNIQUE

Contraintes

et

planning

communs

Promotion 2026

Lycée Edouard Branly, Lyon

# Contraintes qualité (conformité, délais, …)

- Exigences qualité au niveau du code (C4.7)

Utiliser la charte de programmation de l’entreprise partenaire du projet, si elle n’est pas définie ou incomplète alors respecter les exigences suivantes :

- La programmation objet doit être appliquée (si le langage le permet)

- Le code doit être commenté :

  - Entête de classes, de fonctions, de méthodes, de propriétés

  - Variables, attributs, constantes, etc…

- Les commentaires doivent être dans un format compatible avec la génération de documentation, par défaut Doxygen

- Indentation correcte avec accolades ouvrante et fermante sur la même colonne

- lowerCamelCase pour les noms de variables

- UpperCamelCase pour les fonctions, méthodes et les classes

- Noms de fonctions et méthodes composés d’un verbe de préférence

- Constantes en majuscule (mots séparés par « _ »)

- Les noms de classe commencent par la lettre C

- Pour l’IHM, identifier les « controls » par un préfix

- Utiliser les attributs et méthodes à l'intérieur d'une classe avec explicitement le pointeur this

- Utiliser les Régions pour regrouper le code par fonctionnalité (#region et #endregion)

- Exigences qualité sur la documentation à produire

Dossier technique de projet

À l’issue du projet, l’équipe d’étudiants remet au centre d’examen un dossier technique unique représentatif de l’ensemble du projet. Ce dossier comprend une partie commune à tous les membres de l'équipe et la partie personnelle traitée par chacun d'entre eux :

Partie commune : (environ 10 pages)

- introduction, situation du projet dans son contexte industriel ; (C03-D1)

- dossier de spécifications ; (-D1)

- dossier d’étude  préliminaire  et  plan  de  tests  des  performances au regard du cahier des charges. Suivant la nature du projet et ses points d'entrée, certains éléments peuvent être présents dans les parties personnelles ; (C03-R4)

- répartition des tâches et planification (Gantt) ; (C03-R4)

- éléments nécessaires à la recette de la maquette ou du prototype final ; (C03-D2)

- résultats des essais de la maquette ou du prototype final (exécution de la recette) ; (C03-D2)

- conclusion par rapport au cahier des charges fourni par le donneur d’ordre : test intégration, procédure et résultats de la recette. (C03-D2)

Partie personnelle : (environ 20 pages par étudiant)

- situation de la partie personnelle dans l'ensemble du projet ; (C03-D1)

- logiciels mis en œuvre (C08-R2)

- choix et justification des solutions ; (C08-D2)

- dossier d’étude et de réalisation détaillée (éléments de codage) ; (C3/C8-D4)

- essais (test) unitaires ; (C8/C10-R2)

- conclusion partie personnelle.

Toutes les représentations des modélisations et des architectures seront obligatoirement sous forme de diagrammes SysML/UML. (C03-R4/D1).

Le dossier comprend aussi des documents annexes qui pourront être intégré à un wiki :

- suivi de projet : chaque membre de l'équipe de projet consigne dans une annexe du dossier le suivi des tâches qu'il réalise pour une période donnée ainsi que les comptes-rendus de réunion (fichier de suivi personnel détaillé : journal-nom.docx) ; (C03)

- manuel d’utilisation ; (C03-D4)

- notice d’installation ; (C03-D4)

- en fonction des spécificités du projet et des contraintes de documentation imposées par le cahier des charges, peuvent être joints (annexes techniques, sources non confidentielles, etc.).

Le dossier doit posséder : (C03-D4)

- un sommaire récapitulant les différents chapitres du document et leur numéro de page ;

- un entête comportant le nom du projet, le nom du lycée et l’année de la session du BTS ;

- un pied de page comportant le nom du ou des auteurs, avec la mention « Partie commune » ou « Partie personnelle », le numéro de la page et le nombre total de pages ;

- un sommaire dédié récapitule les différentes annexes, avec leur nombre de pages, ainsi que les éléments confidentiels consultables sur papier dans le centre d’examen.

Revues de projet

Pour les revues 2 et 3, un rapport doit-être remis et un exposé doit-être préparé.

- Exigences qualité sur la livraison

Les produits livrables du projet sont établis en version numérique:

- Pour le jury :

  - le dossier (en un document pdf) comportant les avenants éventuels ;

- Pour le lycée et l'entreprise :

- le dossier (format Word et pdf)

- les sources ;

- les exécutables ou logiciels d'installation.

Si le projet est confidentiel, la version numérique ne doit pas être diffusée. Certaines parties du projet ne seront accessibles qu’en entreprise ou au lycée.

- Exigences qualité sur la gestion de projet et la gestion de version

  - Utiliser un outil de gestion de projet en équipe (Gantt, Kanban, …) (C2.5)

  - Utiliser un outil de gestion de version (Git, GDS, …) (C2.1)

# Echéances

| Début du projet | semaine 3 |
| --- | --- |
| Revue 1 | semaine 5 |
| Revue 2 | semaine 9 |
| Revue 3 | semaine 17 |
| Remise du rapport | semaine 21* |
| Soutenance finale | semaine 24* |

* Dates à confirmer

# Planification temporelle prévisionnelle (150h = 12 semaines complètes)

|  |  |  |  |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | E |
| Étudiant |  |  |  |  |  | Repère | Description de la tâche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| E1 | E2 | E3 | E4 |  |  | tâche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |  |
| x | x | x |  |  |  | Ta0 | Lecture du cahier des charges. Analyse préliminaire et détaillée. Mise en œuvre du système et des logiciels de développement. Elaboration des fiches de recettes. |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  | Ta1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  | Ta1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  | Ta1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  | Ta1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  | Ta2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  | Ta2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  | Ta2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  | Ta2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | Ta3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | Ta3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | Ta3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | Ta3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  | Ta4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  | Ta4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  | Ta4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  | Ta4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x | x | x | x |  |  | Ta5 | Intégration et test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| x | x | x | x |  |  |  | Finalisation du dossier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| x | x | x | x |  |  |  | Préparation soutenance finale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |

R : Revue,   E : examen   (1)  1er mai, (2) E4+CCF math, (3) ascension, (4) E1 CGE,  (5) pentecôte